附件1、

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目名 称 | 南通产业技术研究院有限公司新建道路工程 |
| 采购部门 | 南通产业技术研究院有限公司 | 采购预算总额 | 11万元  |
| 项目是否属调整或调增 |  | 建议采购方式 | 询价  |
| 项目资金是否己落实到位 | 是 | 是否需要召开答疑会、现场考察 |   |
| 经办人 | 朱经理 | 联系电话 |  | 手机 | 13962977898 |
| E-Mail |  | 传真 |  |

**项目具体需求说明如下：**

**一、背景概述、实现功能要求**

1、地理位置：南通产业技术研究院

2、项目规模：混凝土浇筑、护栏安装等，具体详见工程量清单。

3、质量标准：符合国家现行施工验收规范合格标准。

4、报价方式：总价（固定单价）报价。以上报价应包含主材费、辅材费、施工费、人工费、机械费、管理费、国家规定的相关规费、税金等至竣工交付使用时的一切费用。

5、评标办法：最低价中标。

6、现场勘察：投标单位自行安排时间勘察现场，投标人要对施工现场进行仔细踏勘，确认工作量，考虑施工组织设计涉及的施工技术措施、安全维护、文明工地施工措施等。投标人最终确认的投标报价即为承包合同总价，因承包人对施工现场的勘查疏忽造成的缺漏项目，将不予补偿。

8、施工工期：30日历天。

**二、投标供应商资格要求**

按照政府采购法第二十二条第一款规定，需提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照（副本）原件的复印件；

（2）市政公用工程施工总承包叁级及以上资质,或建筑工程施工总承包三级及以上资质；

（3）有效的安全生产许可证（副本）的复印件；

（4）建筑（或市政公用）工程专业贰级（含）及以上注册建造师，并具备安全生产考核合格证书（B证）。

（5）参与投标人是法人委托人的，受委托人必须为投标单位正式员工，须提供法人委托书。

**三、付款时间和条件**

付款方式：工程竣工验收合格后10日内凭有效发票付合同价的50%(同时退还履约保证金)，待审计结束后10日内凭有效发票付至审定价的97%，余款待保修期满且无遗漏问题后，一次性付清 (无息)。 缺陷责任期为工程竣工验收合格之日起一年整。

1. **验收的具体方案：**

在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关人员进行验收，必要时邀请纪检等部门共同参与，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

1. 询价保证金：现金方式，人民币4000元。
2. 本工程招标代理费2000元由中标人在领取中标通知书时一次性支付给招标代理公司。投标人在投标报价时须考虑此费用的支出。评标过程中评委费按实际计取，投标人在投标报价时须考虑此费用的支出，招标人不另行支付此部分费用。
3. 投标文件组成

本工程投标文件由资格审查文件、商务标（一份正本，二份副本）两部分组成，具体应包括以下内容：

7.1资格审查文件包括内容：

(1)企业法人营业执照（副本）复印件；

 (2)企业资质证书（副本）复印件；

(3)企业安全生产许可证（副本）复印件；

(4)拟派项目负责人的建造师注册证书复印件；

(5)拟派项目负责人安全生产考核合格证（B证）复印件；

(6)拟派项目负责人为投标企业正式人员证明材料复印件（必须提供：与投标企业签订的有效劳动合同书及社保机构出具并盖章的投标企业为其交纳的 2019年10月至 2019年12月的连续3个月的养老保险缴费记录）；委托代理人(如有授权)为投标企业正式人员证明材料（必须提供：与投标企业签订的有效劳动合同书及社保机构出具并盖章的投标企业为其交纳的 2019年10月至 2019年12月的连续3个月的养老保险缴费记录）；

(7)拟派项目负责人无在建工程承诺书原件；

(8)无不良记录承诺书原件；

以上复印件须加盖投标单位公章，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人印章。

**7.2商务标包括内容：**

(1)法定代表人身份证明书；

(2)授权委托书 (如有授权)；

(3)投标函；

(4)已标价的工程量清单：投标总价、总说明、建设项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料(工程设备)暂估单价及调整表、专业工程暂估价及结算价表、计日工表、总承包服务费计价表、规费、税金项目清单与计价表等；

(5)主材、特材和其他需发包人供应的材料用量；发包人供应材料一览表、承包人供应主要材料一览表；

(6)计划投入的主要施工机械设备表、主要施工管理人员表。

7.3招标文件提供的文件格式投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

7.4纸质投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。资格审查文件、商务标分开装袋密封。否则，由此产生的任何后果由投标人自行承担。

7.5全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或委托代理人的印鉴。

附：

**一、法定代表人身份证明书**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄：

职务： 系： （投标人单位名称）

 的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖法人章）：

日 期： 年 月 日

**二、授权委托书**

本授权委托书声明：我 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 (姓名)为我单位合法代理人，以本公司的名义参加 (招标人名称)的 工程的投标。委托代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权，特此委托。

**（委托代理人身份证复印件附后）**

委托代理人（签字或盖章）： 性别： 年龄：

 身份证号码： 职务：

投标人 (盖法人章):

法定代表人(签字或盖章)：

授权日期： 年 月 日

**三、投标函**

 ：

（一）根据已下载的 工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据本工程招标文件的规定，经考察现场后和研究投标文件，愿以人民币 （大写）的总价，按招标的要求承包本次投标范围内的全部工程。

（二）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在 日历天内竣工。

（三）我单位保证本工程质量达到 。

（四）我单位金额为人民币 元的投标保证金已按招标要求提交。

（五）如果我方中标，我方将按照招标文件规定的时间、数额提交履约保证金。

（六）我单位承诺，全部接受该项目招标文件（含工程量清单等附件）所有要求和约定。对招标要求、技术参数、工程量清单描述等条款理解发生异议时，接受招标人（代理机构）的相应解释。

（七）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人（盖法人章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

1. **已标价的工程量清单**

已标价的工程量清单：投标总价、总说明、建设项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料(工程设备)暂估单价及调整表、专业工程暂估价及结算价表、计日工表、总承包服务费计价表、规费、税金项目清单与计价表等；

## 五、无在建工程承诺书

 （招标人）：

我公司参加贵公司的 工程（以下简称“本工程”）施工投标活动。现我公司慎重承诺：

我方申请参与你方 （项目名称） 工程（以下简称“本工程”）的施工投标，拟派项目负责人为 ，注册证号为 ，现我方向你方郑重承诺：拟派项目负责人无在建工程，如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建规字（2017）1号”《关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》附件2《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法》第十条第五款的规定，那么取消我方中标候选人资格，并且投标保证金不予退还。

 对违反承诺内容所引发的一切后果，我单位愿负法律责任。

投标申请人(盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

 日期： 年 月 日

## 六、无不良记录承诺书

 （招标人名称）：

我方参加你方的 （工程名称） （以下简称“本工程”）施工投标的申请，现我方向你方慎重承诺：

1、企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；未处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；未因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

2、企业近三年内无行贿犯罪记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且记录之日起满5年；

3、项目负责人无行贿犯罪行为记录，或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年。

如果我方经本工程评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方第一中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。

投标申请人（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

 年 月 日